# TTQS ONE 文檔完整性、內容語意與「國中生一眼能懂」易讀性深度稽核暨修正最佳化計畫 R01

稽核日期：2026-09-30
Project：TTQS_ONE
稽核對象： TTQS_ONE_ALL_COMPLETED_WORD_DOCS_HANDOFF_R01.zip、142 份 current production DOCX、2 份未安裝可讀性候選、交接控制檔，以及本專案提供的 TTQS 官方參考資料。
角色界線： 本報告是 bounded audit／acceptance review，不宣稱修改生產 DOCX、外部送件或 Controller 最終接受。

## 1. 最終判定

| 稽核面向 | 判定 | 核心理由 |
| --- | --- | --- |
| 交接包位元完整性 | PASS | 交接 manifest 共 144 份 DOCX（142 current + 2 candidate），本次重算路徑與 SHA 無缺件、無 mismatch；交接包 current readback 亦記錄 PASS_CURRENT_142_FRESH_READBACK。 |
| 官方 requirement 人口完整性 | PASS（應更新控制面） | 官方 9 頁佐證表重算 157 個 checkbox，其中 28 個是「其他：」，故 named/non-Other = 129；production inventory 恰有 129 個 unique requirement_id。142 份 DOCX 是 129 個 requirement 加上 8 個 requirement 拆件後多出的 13 份 deliverable。舊「157 對 142 差 15」不能再當缺件結論。 |
| 真實資料／第三方原件完整性 | NOT COMPLETE（符合目前工作稿定位） | inventory 仍為 130 件 VALID_DRAFT_WAITING_ORIGINAL、12 件 QUALITY_READY_WAITING_REAL_DATA。這不是 142 件正式實績或外部接受。 |
| 文件語意完整性 | PARTIAL / TARGETED REPAIR REQUIRED | 大部分文件有專屬用途、30 秒入口、真實性邊界；但本次抓到至少 3 個明確語意／模板污染：0107、0108、0142。 |
| 「國中生一眼能懂」易讀性 | FAIL AT CORPUS LEVEL | 結構多數已可掃讀，但字級過小是系統性問題：140/142 的表格最小字級低於 9.5pt；88/142 有超過 10% 表格文字低於 8pt；116/142 有超過 10% 正文字元低於 10.5pt。 |
| 版面可攜性／跨 renderer | PARTIAL | 142 件皆可轉譯；但 0071 在 LibreOffice 獨立轉譯第 3 頁出現右側表格越界，與既有 Word-native PASS 紀錄形成 renderer parity conflict，需雙 renderer fresh readback。 |
| 全案 GLOBAL_142_QUALITY_ACCEPTED | 不得升格 | SHA 與人口問題已大幅收斂，但語意修正、全量易讀性修復、真實資料及外部 acceptance 尚未 terminal。 |

## 2. 稽核方法與證據層級

本輪不是只看交接報告文字。實際做了四層檢查：

- 包與位元層：解包 manifest，逐筆確認 current/candidate 路徑、SHA、deliverable ID、requirement ID。

- 官方人口層：從官方《TTQS 人才發展品質管理系統【查核佐證文件資料表】—訓練機構版》逐 checkbox 重算，確認 157 = 129 named/non-Other + 28 其他。

- 142 DOCX 全量結構／字級層：逐份解析 Word 文字、表格、字級；142 份 production 全部轉成 PDF，共 443 頁供獨立 renderer 檢查。

- 語意高風險層：對高相似度文件族、公式／分母、文件類型污染與代表樣本做人工精讀。這一層不是宣稱 142 份都逐字人工重審，而是以全量機械檢查抓風險，再對高風險件做精讀。

重要限制： LibreOffice 是獨立轉譯器，不等同 Microsoft Word。任何 LibreOffice-only 版面缺陷都標為 renderer parity conflict，不能直接推翻既有 Word-native 證據；需要同一 exact SHA 的 Word fresh render 才可定案。

## 3. 第一個重大修正：157 vs 142 的「15 件缺口」其實是錯誤算術框架

本輪已把舊交接報告留下的核心疑點機械式對清：

官方 checkbox 總數                 157
其中「其他：」                     28
具名／non-Other requirement        129
production unique requirement_id   129
production DOCX                    142
拆件多出的 deliverable              13
129 + 13                           142

因此，不能再用 157 - 142 = 15 推論「少了 15 份」。142 是「文件 deliverable 數」，157 是「官方 checkbox 數」，分母不同。

8 個一對多 requirement 如下：

| requirement_id | DOCX 數 | deliverable IDs |
| --- | --- | --- |
| I01-E01 | 2 | 0001 |
| I01-E02 | 3 | 0003 |
| I02-E05 | 4 | 0014 |
| I08-E03 | 2 | 0039 |
| I10-E01 | 2 | 0045 |
| I16-E02 | 2 | 0070 |
| I17B-E01 | 4 | 0076 |
| I18-E08 | 2 | 0100 |

這個結果應正式寫入 canonical crosswalk，將舊的「15 項未對帳」標成 SUPERSEDED_BY_R01_POPULATION_RECONCILIATION。28 個「其他：」仍維持獨立 blocked/unnamed 管理，沒有真實獨特證據時不量產空泛文件。

## 4. 第二個重大修正：current 142 SHA readback 已經補齊

舊 Session handoff 曾正確指出「R07 是修復前基準，0045／0134 更新後需要全量 current SHA readback」。本次交接包已帶入：

- 00_FINAL_142_HANDOFF_READBACK_R01.json

- production_docx_count = 142

- unique_deliverable_ids = 142

- mismatch_count = 0

- candidate_docs_modified_in_production = 0

- status = PASS_CURRENT_142_FRESH_READBACK

所以「尚缺 current 142 SHA readback」不再是 current blocker。控制面應 rebase，保留 R07 為歷史抽樣基準，不得再把它當現在唯一 SHA matrix。

## 5. 內容語意：本次抓到的明確硬缺陷

### 5.1 0107｜高證照通過率之證明資料

文件前段公式是對的：

證照通過率 = 官方確認通過人數 / 實際應考人數

但同一列旁邊的「口徑／填寫規則」卻寫成：

分子＝核驗通過件數，分母＝本項應取得件數

這是從「第三方原件取得率」模板複製過來的分母，會把證照通過率錯算成文件取得率。這是實質語意錯誤，P0 必修。

修正： 分子固定為「官方確認通過且落在同一考試期間／母體的人數」，分母固定為「實際應考人數」，另列缺考、未應考、失聯、重複報名、資格不符等排除；「高」只能在有比較基準時使用。

### 5.2 0108｜提高薪資紀錄

文件前段公式是：

薪資變化率 = (追蹤薪資－基準薪資) / 基準薪資

但旁邊仍複製同一句：

分子＝核驗通過件數，分母＝本項應取得件數

這同樣把「薪資變化」污染成「文件取得率」。P0 必修。

修正： 以同一去識別化對象、相同幣別、相同比較口徑、可比較期間為單位；若做群體統計，分母應是符合比較資格的個案數，薪資變化率本身則是每個案的金額比率，不得使用「原件件數」替代。

### 5.3 0142｜組織近三年營業額與收入趨勢核對報告

正文大部分財務結構是合理的，包括會計年度、收入科目、年增率、CAGR、營業額與非營業收入區分。但第一頁仍殘留：

不同對象、年度和有效回覆數分開呈現。未取得、未回覆……

「有效回覆數／未回覆」是調查問卷語彙，不應出現在財務趨勢報告。這與 0141 顧客滿意度文件高度相似的機械結果相呼應，屬模板污染。

修正： 改成「不同會計年度、科目口徑與結帳／核定狀態分開呈現；未結帳、待核、口徑變更、不適用分別標示」。

### 5.4 高相似度不是一律 FAIL，但要加 title-blind test

高相似度群中 0102、0103、0107、0108 都屬第三方／官方原件取得與驗證包，部分共同結構合理；不能只因模板相似就判失敗。但 0107、0108 已證明共用文件族真的可能把錯誤公式／欄位一起帶過去。

因此之後 family audit 應新增：

- 隱藏標題後，僅看正文是否仍能辨認它是哪一個 requirement；

- 每個文件的公式、分子、分母、單位、期間、母體必須是 requirement-specific；

- 「原件最低欄位」不能一律寫「事件／證照名稱」，例如感謝函應改成函件主旨、出具單位、日期／文號、具體合作事實、簽章／授權等。

## 6. 「國中生一眼能懂」：真正的大問題是字級，不是缺少標題

目前多數文件其實已經有良好掃讀入口，例如：

- 「30秒先讀這裡」

- 「這份文件要證明什麼？」

- 「我們怎麼做？」

- 「目前資料狀態」

- 快速閱讀表格

0045 與 0134 是目前最接近目標的代表作：首屏就能知道用途、要拿什麼證明、怎麼做、資料是否是真的；正文最小 10.5pt、表格最小 9.5pt。

但全量字級稽核顯示，目前整批仍不符合「國中生一眼能懂」：

- 140/142：表格最小字級 < 9.5pt。

- 88/142：超過 10% 的表格文字 < 8pt。

- 140/142：超過 10% 的表格文字 < 9.5pt。

- 116/142：超過 10% 的正文文字 < 10.5pt。

- 42/142：超過 10% 的正文文字 < 9pt。

表格最小字級分布：

| 最小字級 | 文件數 |
| --- | --- |
| 6.5 pt | 13 |
| 7 pt | 52 |
| 7.5 pt | 29 |
| 8 pt | 24 |
| 8.5 pt | 19 |
| 9 pt | 3 |
| 9.5 pt | 2 |

其中 0025、0116 有 1pt 的零寬字元格式殘留；它不是肉眼可見內容，不列為實質 1pt 文字缺陷，但建議在最終格式清理時移除。

### 建議採用的易讀硬底線

| 元素 | 硬底線 | 優先目標 |
| --- | --- | --- |
| 一般正文 | 10.5 pt | 11–12 pt |
| 表格正文 | 9.5 pt | 10–10.5 pt |
| 小註／來源列 | 9 pt | 9.5–10 pt |
| 小標 | 12 pt | 13–14 pt |
| 文件主標 | 16 pt | 18–22 pt |

禁止用縮小字級來硬塞頁數。 欄位塞不下時的處理順序應是：縮短欄名 → 調欄寬 → 換行 → 拆表／跨頁重複表頭 → 必要時改橫式；最後才考慮微調字級，而且不能低於硬底線。

## 7. 0075／0080：可以直接作為第一批「零語意變更」可讀性修復

本輪再次核對 production vs R02 candidate：

- 文字內容逐字一致；只調字級、欄寬／分頁。

- 0075 candidate：正文最低 10.5pt、表格最低 9.5pt。

- 0080 candidate：正文最低 10.5pt、表格最低 9.5pt。

- 既有候選 QA 記錄 4/4 頁 Word-native 視覺檢查通過。

- production 仍未被修改。

因此它們是最佳第一批安裝對象，但安裝仍要走：fresh prestate → exact SHA → replace once → Word-native readback → current inventory SHA update。不能因「候選已好」就跳過正式安裝驗證。

## 8. 0071：不是直接判壞，而是 renderer parity conflict

0071 異常通報暨CAPA矯正預防紀錄 在 current inventory 中有既有 Word-native visual PASS；本輪用 LibreOffice 轉譯同一 current DOCX 時，第 3 頁偵測到 4 個文字 span 超出頁面右界，畫面可見最右側表格欄位被切到頁外。

因此正確狀態不是「Word 一定壞掉」，而是：

RENDERER_PARITY_CONFLICT = TRUE
TARGET = 0071 exact current SHA
NEXT = Word-native fresh render + LibreOffice render side-by-side

若 Word 也切掉，立即修欄寬／頁面方向；若 Word 正常、LibreOffice 異常，則文件仍有跨環境可攜性風險，建議修到兩邊都不越界。

## 9. 不應誤殺的文件

第一輪機械 completeness heuristic 曾對 0084、0089、0123、0130 給出偏低風險分數；人工精讀後，不應因該分數直接重寫：

- 0084：有可實際填寫的 1–5 評估尺度、觀察欄、整體判定與來源索引。

- 0089：有品質不良率 n/N 公式、基準／比較、差異原因及限制。

- 0123、0130：本體是個案紀錄／佐證表，結構可用；真正問題比較像 inventory 的 document_genre=分析報告 metadata 過寬。

建議： 先修 metadata genre，不要因 heuristic 分數就改正文。這能避免再走回「QA 一紅就全重做」的老路。

## 10. 最佳化後的文件架構：一頁先懂，後面才稽核

每份文件建議固定成兩層，不要把治理資訊和使用者操作混在同一層：

### A. 前層：國中生 30 秒可懂

只回答 5 件事：

- 這份文件是做什麼？

- 要準備什麼資料？

- 照哪 3–5 步做？

- 怎樣算完成／通過？

- 現在缺什麼？

### B. 後層：TTQS 稽核與追溯

再放：官方 requirement、來源頁碼、公式定義、母體／期間、證據索引、版本、核定、真實性界線、附件位置。

目前很多文件的 truth-boundary 句子本身是必要的，但重複散落會造成認知負荷。建議統一縮成一個固定狀態框：

文件狀態：工作稿／待真實資料
正式使用前必補：＿＿＿＿
不得當成實績：未核驗數字、第三方原件、簽章、核定

詳細 provenance 放最後的「證據與版本」區，不要在每節重新講一遍。

## 11. 修正最佳化施工計畫

### Gate 0｜控制面 rebase（先做，禁止重製文件）

- 將人口事實更新為 157 = 129 named + 28 Other、142 = 129 requirements + 13 split deliverables。

- 建立／採納 TTQS_ONE_129_REQUIREMENT_TO_142_DELIVERABLE_CROSSWALK_R01.csv。

- 將 PASS_CURRENT_142_FRESH_READBACK 寫入 current control；舊 R07 留作歷史抽樣證據。

- 全案狀態仍維持未全量 acceptance，不因 mechanical PASS 升格。

Gate 0 驗收： 129 unique requirement 全覆蓋；8 個 split requirement 共多 13 deliverables；28 Other 不混入 142。

### Gate 1｜P0 語意與版面硬缺陷

只改 4 件：0107、0108、0142、0071。

- 0107：修公式口徑／分母。

- 0108：修薪資口徑／分母。

- 0142：清除調查問卷語彙污染。

- 0071：雙 renderer 對照，若越界即只做版面修復。

Gate 1 驗收： exact text diff 僅限核准欄位；公式、母體、單位一致；所有頁 Word-native 無裁切；LibreOffice 無越界。

### Gate 2｜安裝 0075／0080 已驗證候選

兩份 candidate 已具備文字等同性與可讀性證據，應先安裝而不是再重做。

Gate 2 驗收： production text == candidate text；正文≥10.5pt；表格≥9.5pt；每頁視覺 PASS；inventory SHA 更新。

### Gate 3｜字級救火：先處理 6.5–7.0pt 群

- 6.5pt：13 件

- 7.0pt：52 件

- 合計 65 件，扣掉 Gate 1／Gate 2 已覆蓋者後逐批處理。

施工原則：只做 typography/layout repair，不重寫內容。 先放大字，再用欄寬、換行、拆表、頁面方向與分頁吸收版面變化。

### Gate 4｜處理 7.5–8.0pt 群

- 7.5pt：29 件

- 8.0pt：24 件

同樣保持全文語意與欄位不變，除非 Gate 5 語意稽核另開精準修復。

### Gate 5｜處理 8.5–9.0pt 群＋正文過小

- 8.5pt：19 件

- 9.0pt：3 件

- 同時把正文大量低於 10.5pt 的文件拉到硬底線。

0045、0134 目前可作 Golden Master，不納入字級救火。

### Gate 6｜文件族語意去污染

按高風險 family 做 title-blind semantic review，尤其：

- 0101–0110 第三方／官方證據取得與驗證包；

- 0141–0142 分析報告；

- 0047–0050 採購／需求／課程對照文件。

每份檢查：文件專屬目的、欄位、公式、分母、單位、母體、期間、證據來源、判定邏輯。只修出錯件，不因同 family 就全重建。

### Gate 7｜密度與白話化精修

只在字級修好後做。優先檢查 0001、0066 等內容密集文件，把治理文字移到後層，把第一頁控制在「用途、準備、步驟、判定、缺件」五塊。

### Gate 8｜真實資料升格

仍遵守現有 truth boundary：第三方原件、會員／會費、採購、財務、成果、簽核沒有真實來源就維持待補。不要用易讀性修復順便填假數字。

### Gate 9｜全案 acceptance

最後一次全量只做：

- 129→142 crosswalk readback；

- 142 current SHA readback；

- 全頁 Word-native visual QA；

- 公式／單位／母體 semantic gate；

- truth boundary；

- 目標 Controller／外部 Auditor exact-target disposition。

全部 terminal 才能考慮 GLOBAL_142_QUALITY_ACCEPTED=true。

## 12. 建議的新硬性 Acceptance Contract

每一份 DOCX 都必須同時通過：

A. REQUIREMENT_BINDING
- requirement_id 唯一且對應官方 named checkbox
- 若一對多拆件，crosswalk 必須明列

B. CONTENT_UNIQUENESS
- 隱藏標題仍可由正文辨識文件用途
- 公式／分子／分母／單位／期間為 requirement-specific

C. JUNIOR_HIGH_FIRST_GLANCE
- 第一頁 30 秒內可回答：做什麼、要什麼、怎麼做、怎麼判、缺什麼
- 正文 hard floor 10.5pt
- 表格 hard floor 9.5pt
- 不用縮字換取頁數

D. VISUAL
- 無空白頁、裁切、重疊、越界、破表、孤立標題
- 跨頁表格重複表頭
- 關鍵欄位不以 6.5–8pt 呈現

E. TRUTH
- synthetic／draft／real／third-party 狀態可一眼辨識
- 未取得原件不得冒充已取得
- 未核准不得冒充已核定

F. EXACT TARGET
- production exact SHA
- text parity（若為純版面修復）
- Word-native render receipt
- inventory/current readback 同一 SHA

## 13. 本輪產出

- TTQS_ONE_129_REQUIREMENT_TO_142_DELIVERABLE_CROSSWALK_R01.csv：129 requirement → 142 production DOCX 正式對帳。

- TTQS_ONE_REPAIR_PRIORITY_QUEUE_R01.csv：142 件依 P0～P4 分層施工隊列。

- TTQS_ONE_142_DOCX_FONT_AUDIT_R01.csv：全文／表格字級量化稽核。

- TTQS_ONE_142_DOCX_AUDIT_MATRIX_R01.csv：結構、頁數、相似度、renderer 風險矩陣；其中 heuristic 分數只作風險提示，不作單獨 Gatekeeper verdict。

- 本報告：TTQS_ONE_DEEP_DOCUMENT_INTEGRITY_READABILITY_AUDIT_AND_OPTIMIZATION_PLAN_R01.md。

## 14. 下一個唯一施工單位

若要把這批文件往可驗收方向推進，下一個 bounded atomic unit 應是：

TTQS_ONE_REPAIR_WAVE_P0_R01
scope = 0107 + 0108 + 0142 + 0071
禁止順便改其他 138 件
完成後 exact SHA + text diff + Word-native render + LibreOffice parity readback

P0 通過後，再安裝 0075／0080，之後才進 65 件 6.5–7.0pt typography batch。這樣不會再次發生「一次重建全包，修一個洞又製造十個新洞」。