# TTQS 文件製作工作稽核與改善報告

近一週留存紀錄檢討　2026年10月5日

對象：協會負責人、志工與工作人員。撰寫者：本次接管的主控。這份報告說明為何忙了很多輪卻沒有穩定交件，誰做得好、誰要改善，以及接下來怎樣減少浪費並交出能用的示範文件。

結論：主要問題在主控派工、重試與驗收管理。工具說「完成」不代表文件合格；服務拒絕後仍反覆派工、同稿重審、審查結果讀錯，以及示範資料前後不一致，都已找到實際紀錄。這些管理責任不能推給子代理。

| 查到的紀錄 | 數量與意義 |
| --- | --- |
| 舊製作工具的工作結果 | 82 份結果；13 份產出候選稿，69 份失敗。其中 64 份明確收到額度拒絕。候選稿不等於合格交件。 |
| 反重力執行紀錄 | 23 份紀錄，22 次回報執行成功；目前僅 15 個成果可讀成有效資料物件。不能用成功次數當交件數。 |
| 模型執行日誌 | 239 個檔案，去除相同內容後為 238 個。這不是 239 次人機對話，也不是全帳號呼叫總數。 |
| 交付資料夾 | 目前有 14 份文件。舊 10 份已確認至少 5 份需修正；本次尚無舊稿重新通過完整驗收。 |

範圍限制：要求檢討 9月29日至10月5日。留存的主要模型日誌從10月2日14時17分起；較早日期及未保存的對話無法逐輪重建。本報告不冒稱讀完所有「幾百輪」。統計以本次採集的保存檔為準，新增工作另留紀錄。

# 實際代理表現與主控責任

評價依具體工作結果，不用沒有依據的分數。露娜就是人類指定、標題為「重建 TTQS 142 份文件」的既有對話；反重力使用原有已驗證的執行路徑。沒有另開同名代理充數。

| 角色 | 有證據的表現 | 評價與修正 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | 找出正文與事實表矛盾、逐頁排版問題，救回真正未通過的審查結果。也曾反覆讀取大量紀錄、追問狀態，未及時補派工作。 | 管理未達標。改用短任務包、可核對的完成回報與實際驗收數；自己參與改稿時仍要獨立審查。 |
| 露娜 | 維護現有派工與交付流程，核對錯誤原因，確認真正的審查結果。曾出現解析抓到提示範例、日期與耗時摘要不準等問題。 | 可承擔唯一交付入口；目前仍需加強結果解析、事實登錄和完成後續派。以實際整合測試證明改善。 |
| 反重力 | 年度課程公告約127秒產出，使用96,841個已回報計算單位。另一輪修正約185秒、157,186個，但仍未符合內容要求。 | 速度快，草稿品質不足。曾把內部指令抄進文件、把自訂日期說成官方規定；縮小任務，一次修明確缺點，不靠自評過關。 |
| 舊製作工具 | 82份結果中13份產出候選；其中12份有實際模型身份佐證。64份遇到額度拒絕。早期審查結果不能直接當成本次完整驗收。 | 服務可用時有產出；拒絕後繼續催它，是派工管理失敗。暫停新呼叫並保留已有成果，不能把額度拒絕說成能力差或永久封鎖。 |

獨立審查有實際價值：學員遴選與教材文件，機械檢查及九頁版面檢查都通過，內容審查仍查到五個問題。應保留這道審查；應省的是無效重跑與重複輸入。

共同的合格標準：志工能看懂誰要做、何時做、怎麼做、留下什麼紀錄；示範數字彼此相符；能修改成協會現況；逐項對照評核要求。不能保證委員給特定分數。

# 舊製作工具為何被拒絕及解方

人類提到的 OpenCode，以下稱「舊製作工具」。已核對的64份額度拒絕結果，全都能在原始錯誤中找到429及免費用量限制訊息。舊摘要把狀態碼寫成空值，是讀取程式漏欄位，不能據此說沒有429。

已證实：10月4日11時57分開始的某製作任務收到拒絕，結果完成於12時01分；之後的拒絕結果持續留存到16時33分。更早的控制紀錄在同日02時08分已記過服務限額。不能把中午那筆說成首次發生。

集中浪費：10月4日13時15分01秒至13時28分27秒，兩個製作工位留下18份額度拒絕結果，約13分26秒。其後13時30分40秒、14時39分01秒的單工任務仍被拒絕。這顯示只降低同時派工數，沒有解決服務本身仍不可用。

不能證实：沒有保存的官方帳號停權通知，因此無法確認帳號遭永久封鎖，更無法斷定是被主控「使喚太多」而封鎖。頻繁派工可能加速耗用限額，這是合理推論，仍不是官方原因。429表示請求受頻率限制，不能單憑它判定永久封鎖。〔外部來源一〕

# 立即採用的處理方式

一、收到明確服務限額拒絕，就暫停該服務的新呼叫，將未完成工作保存。不要讓每一張新任務各自重試，也不要按固定分鐘數做空白探測。

二、等待官方可用狀態或重設時間等依據；符合恢復條件後，先派一件確實有價值、範圍短的真實任務。再被拒絕就維持暫停。未知狀態不能擅自當成已恢復。

三、其他可用服務及本機工作繼續：整理原始資料、修正文稿、核對數字、排版、讀回成果，不因一個服務被拒絕就整條產線停工。

四、免費模型不代表無限使用。官方模型頁面不是本帳號額度、恢復時間或封鎖原因的證明。〔外部來源二〕不以換帳號、換網路或隱藏來源繞過限制。

# 這次查到的主要坑與漏洞

# 反覆派工卻沒有提高合格率

同一候選文件的相同版本，留下8個審查呼叫日誌，時間介於10月4日12時04分至14時55分。沒有有效修正就重審，會反覆花費。新流程記住文件內容、審查規則、來源與示範事實四者的組合；都沒變就先讀原結果。事實資料真的修正時，仍可重新審查。

# 成功訊息與真正成果沒有分開

反重力某次回報執行成功，但受限工具讀不到來源，沒有留下成果。改為任務內附必要來源後才正常產出。以後先確認檔案存在、讀得開、版本相符，再談內容；不能由工具的成功訊息跳到交付。

# 讀錯審查結論造成假通過或額外重跑

學員遴選稿的原始日誌含提示範例「通過或不通過」，舊讀取方法先抓到範例而非最後答案。真正答案是不通過、列有五個問題。本次直接從已保存日誌救回結果，沒有再花一次模型審查。未通過就是未通過，不把解析失敗改成內容合格。

# 看似專業其實不適合協會

舊稿出現企業工廠情境、風險判斷方向顛倒、問卷選項與填法不清。年度公告稿把內部派工要求抄進正文、把閉鎖群組當公開公告；另有稿件事實表仍要求一年年資，正文卻沒有這個限制。逐字改名不足以修好內容。

# 產稿後閒置與帳面數字讓人誤判

完成後沒有接續派工、完成回報只寫在自己對話，會使主控不知何時接手。608這類排程計數，以及14份交付資料夾檔案，都不能當作608次有效生產或14份高品質成果。儀表板須分清楚已產稿、待修改、待審與真正可交件。

以上修正不能取消來源核對、完整內容審查或逐頁看圖。少花費的前提是少做無效工作，不是讓錯稿過關。

# 接續生產採用的新工作流程

每件文件只保留一個清楚的負責作者；露娜統一維護派工與交付資料。反重力做短草稿或定點修正，主控稽核成果並安排獨立審查。不同人可同時處理不同文件，但不得同時覆寫同一份成果。

| 步驟 | 做什麼 |
| --- | --- |
| 1 先核對要做哪份 | 附官方勾選項原文、協會情境、可用事實及既有候選版本。來源不足先整理，不盲目叫模型。 |
| 2 只派清楚的一小包 | 講清楚目的、要修的段落、示範數字、輸出位置及完成條件。大型背景改存參考檔，不每輪重貼全部歷史。 |
| 3 先做本機檢查 | 檢查檔案、內容格式、數字、提示洩漏與版本。明顯錯誤先修，避免花昂貴審查才發現。 |
| 4 核對示範事實 | 逐項比對正文、表格與示範事實登錄。不能只換編號；條件、數字、日期、負責人都要相符。 |
| 5 排好再逐頁看 | 固定排版後看每一頁，確認表頭、表格與段落完整。修改後重新確認版本。 |
| 6 獨立審查精確版本 | 核對評核項目、內容用途、白話程度、可操作性與示範界線。任一必要項不通過就列最小修正。 |
| 7 驗收後正式交付 | 由露娜單一入口保存可交件版本與證明，核對遠端紀錄。作者的自評不能直接代替驗收。 |
| 8 回報並接下一件 | 完成、失敗或確實需要人類資料時，回報主控及儀表板。可繼續的下一件直接開工。 |

每張任務包必須含：一個具體目標、官方對照、必要示範事實、要修的原句與原因、最小修正範圍、成果位置、通過條件、完成回報位置。回報至少說清楚改了什麼、核對過什麼、還有什麼問題及確切成果版本。

審查積壓先修好已有稿件；工位管理不等於保留額度。

# 如何讓每個可用計算單位產生效用

不設「保留10%」或其他人工百分比停工線。官方仍可用就做有價值的工作；真的收到拒絕，就保存成果並切換到可用工作。不能以「榨乾」為理由重做同樣失敗的呼叫。

| 已找到的用量資料 | 能說什麼 不能說什麼 |
| --- | --- |
| 執行日誌揭露17,116,772 | 是留存日誌的已回報用量合計。不是整個帳號的一週帳單，也不能換算剩餘百分比。 |
| 舊製作工具1,425個唯一完成步驟 | 讀117個保存檔，含內嵌事件並按步驟身份去重：輸入5,283,536、輸出406,434、思考300,667、快取讀取76,036,573。欄位可能重疊，不加總成付費總量。 |
| 反重力既有23份紀錄 | 已回報總用量2,682,632；思考欄位不再重複加進輸出。這不是本帳號全部實際收費。 |
| 救回遴選稿審查 | 原審查已花66,754。讀回已保存的真正結論，避免為同一結果再開一輪；不把避免重跑當成已核算的帳單節省。 |

# 用量改善的實際規則

輸入任務包超過32,768位元組，先整理再派。這是本機檢查大小，不是模型計算單位，也不是額度保留。必要的官方原文、事實與修正條件不得截斷；需要更多資料時分清楚可核對的子工作。

已有清楚缺點就做定點修正，不讓代理從零重寫全部。相同完整證據只審一次；超時或讀取失敗先救保存成果。查進度優先讀本機狀態或等待真正完成回報，不每30分鐘重新叫模型讀全部歷史。

每份交件要記錄作者、修正次數、審查次數、可取得的用量及真正驗收結果。以「每份驗收合格文件用了多少」衡量效率，不能以呼叫次數、成功訊息或候選稿數當業績。

目前缺少每次呼叫完整的統一帳單，不能計出可信的全週每份成本。先補齊量測與關聯，之後才設定改善目標；不捏造節省百分比。

# 改善驗證與接續交件順序

本次新增的防護檢查已完成12項本機測試，沒有為測試呼叫模型。測試用真實出錯稿與保存的審查日誌，涵蓋提示洩漏、錯版本、模板誤讀、缺來源、工位占用、大任務包、重複證據及服務限額拒絕。

| 事項 | 本報告可確認的狀態 |
| --- | --- |
| 不保留百分比額度 | 目前實際預檢改按服務可用性與資料新鮮度；舊歷史紀錄保留作追查，不拿它當現行停工規則。 |
| 舊製作工具停止盲試 | 新派工停用；本次離線追查沒有為確認封鎖而再呼叫。 |
| 新增本機防護 | 12項測試通過。派工入口整合由露娜執行，尚待讀回實際入口測試與遠端紀錄；本機12項通過不能冒稱整條流程已驗證。 |
| 反重力獨立找漏洞 | 安排一次短任務檢查新流程，不讓它替自己打合格分。正式結論以保存成果為準。 |
| 儀表板 | 以白話中文說明三位代理的目前工作；可交件與未驗收的稿件須分開。 |

# 接下來先交出合格稿

先修學員遴選與教材文件：修正一年年資矛盾，補上具體保存規則、何時通報誰、遇到逾期怎麼辦，以及已填好的交接示範；同步更新事實登錄，再排版與獨立審查。

接續修年度課程公告：採四門課、24小時、62個名額的短版示範；公開公告與內部通知分清楚，變更後54個名額等數字需同步核對。不得編造真實地址、實際核准或官方法定天數。

再依已查出的舊稿缺點修問卷、企業工廠語境、風險判斷與自評用途，並完成其餘舊稿的深度稽核。舊10份尚未全數完成深審，不報成已結案。

此後逐項對照官方表的所有勾選文件，連續製作、驗收、交付。尚未完成整套文件，就持續保留未完成清單；服務真的不可用時寫明原因與可續做事項，不謊報自動施工仍在運行。

# 證據位置與閱讀方式

主控把證據留在同一稽核資料夾。一般使用者看本報告即可；需要追查時，再按下列檔名核對原始路徑、日期及檔案內容指紋。報告中的「完成」只指明確完成的事項。

| 證據 | 用途 |
| --- | --- |
| 工作統計與來源清單 | 工作結果、錯誤、日誌、反重力紀錄、交付檔案數與來源指紋；數量不換算成人機輪數。 |
| 舊工具用量重建 | 117個保存檔、1,425個去重步驟的用量欄位；沒有新服務呼叫。 |
| 防護測試紀錄 | 12項本機測試結果；實際派工整合證據另留檔，不混為一談。 |
| 露娜補充證據 | 同版本重審、雙工拒絕時段及實際派工狀態；以保存來源與明確回報核對。 |
| 反重力獨立稽核成果 | 短任務另存原有工作資料夾；不是正式佐證文件，也不加入交付件數。 |

本次資料夾：E:\TTQS\TTQS_ONE_CODEX_RUNTIME\MASTER\WEEKLY_WORKFLOW_AUDIT_20261005

# 外部來源

來源一：網際網路工程標準 RFC 6585 第4節，說明429為請求過多及可提供等待時間。它未認定本帳號是否停權。
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6585.html#section-4

來源二：OpenCode 官方 Zen 說明，包含可使用模型及價格。頁面標示免費，不能當成本帳號不限量或封鎖原因的證明。
https://opencode.ai/docs/en/zen/

查閱日期：2026年10月5日。報告只引用直接支持結論的內容；沒有官方停權通知，就保留未知。